Plan de Pruebas de Software

Antana – Aplicación web (PWA) de pedidos de comida rápida

Fecha: 23/10/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | [Por completar] | [Por completar] | Versión inicial del plan de pruebas |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | [Por completar] |
| --- | --- |
| Proyecto | Antana – App de cliente y Panel de Administración |
| Fecha de preparación | 23/10/2026 |
| Cliente | Antana (Neiva, Huila) |
| Patrocinador principal | [Por completar] |
| Gerente / Líder de Proyecto | [Por completar] |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | [Por completar] |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Por completar] |  |  |  |  |
| [Por completar] |  |  |  |  |

Resumen Ejecutivo

Este documento es un plan de pruebas maestro para el proyecto Antana, una PWA de comercio electrónico para la venta de hamburguesas, salchipapas, perros calientes y bebidas. El sistema tiene dos módulos:

1. App de cliente: menú, personalización de productos, carrito y checkout con pedido por WhatsApp.

2. Panel de administración: gestión de menú, barrios, ajustes operativos, límites, estadísticas, seguridad y perfil.

Propósito: definir cómo se verificará que el sistema cumple los requisitos de negocio y los criterios de aceptación QC-01 a QC-05 (RESUMEN_PROYECTO.md).

Estado actual: hasta hoy solo se han hecho pruebas manuales (ver sección Entregables). No hay pruebas automatizadas. Este plan formaliza lo ya hecho y define lo que falta.

Restricciones:

- Equipo reducido y sin presupuesto específico para QA.

- Un único entorno de datos (Supabase); se recomienda crear uno de pruebas.

- La pasarela de pagos (Wompi) aún no está implementada.

Alcance de las Pruebas

Elementos de Pruebas

| Área | Componentes |
| --- | --- |
| Navegación y marca | Navbar, Home, Footer, LoadingScreen |
| Catálogo | Menu, búsqueda, categorías, estado AGOTADO |
| Personalización | ProductCustomizerModal (salsas, ingredientes, michelados, notas) |
| Carrito | CartSidebar, CartContext |
| Checkout | CheckoutModal (domicilio/recoger, validaciones, WhatsApp, saveOrder) |
| Acceso admin | Login, Admin |
| Administración | AdminMenuTab, AdminProductModal, ImageCropperModal, AdminNeighborhoodsTab, AdminSettingsTab, AdminLimitsTab, AdminAnalyticsTab, AdminSecurityTab, AdminProfileTab |
| Datos y servicios | services/db.js, Supabase (BD, Auth, Storage, RLS) |
| PWA | Instalación y caché offline (vite-plugin-pwa) |

Nuevas Funcionalidades a Probar

Desde el punto de vista del usuario:

- Selector Domicilio / Recoger en el local en el checkout.

- Celular de 10 dígitos (solo números).

- Mensaje de "Operación Normal" visible antes de enviar el pedido.

- Dirección exacta obligatoria.

- Conjunto / edificio / apto obligatorio (pendiente de decisión).

- Barrios restringidos con punto de encuentro y alerta personalizada.

- Límites diarios por categoría.

- Barra de inicio con horario, ubicación, redes sociales y pedidos.

- Estadísticas de pedidos en el panel admin.

- Autorización de correos admin y mejoras de seguridad del login.

- Galería de logos y personalización de marca.

- Guardar el pedido solo después de abrir WhatsApp (corrección pendiente).

Pruebas de Regresión

Funcionalidades que no cambian directamente pero pueden verse afectadas:

- Ver el menú, buscar y filtrar por categoría.

- Agregar al carrito con extras y notas, y cálculo de precios por cantidad (QC-03).

- Animación de agregar al carrito.

- Generación del mensaje de WhatsApp con el desglose completo.

- CRUD de productos y barrios, y toggle de stock.

- Subida y recorte de imágenes.

- Estado del local (Normal / Demora / Cerrado).

- Caché del menú (QC-01) y filtros de extras por categoría (QC-05).

Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo asumido |
| --- | --- | --- |
| Pasarela de pagos (Wompi: PSE, Nequi, tarjeta) | No está implementada; se hará al final | Ninguno por ahora; deberá planificarse una fase propia |
| Infraestructura de Supabase y Vercel | Es responsabilidad del proveedor | Caídas del servicio externo |
| App de WhatsApp en sí | Es de terceros; solo se prueba la generación del enlace | Cambios de formato del enlace wa.me |
| Pruebas de carga masiva | El volumen esperado es bajo (negocio local) | Lentitud en picos no previstos |
| Navegadores antiguos (IE, versiones muy viejas) | Fuera del público objetivo | Fallos de visualización en esos navegadores |

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

| Tipo | Descripción | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional manual | Ejecución de casos en el navegador (cliente y admin) | Navegador | Realizado parcialmente |
| Aceptación | Validar QC-01 a QC-05 | Manual | Parcial |
| Integración | Frontend ↔ Supabase (menú, pedidos, settings) | Script test_orders.js / Vitest | Parcial |
| Seguridad | RLS, login, acceso no autorizado | Manual + anon key | Parcial (login) |
| Compatibilidad / responsive | Android, iPhone, escritorio | Dispositivos reales / DevTools | Parcial |
| Usabilidad | Flujo de pedido completo | Manual | Realizado informalmente |
| Rendimiento | LCP, tamaño del bundle | Lighthouse | Pendiente |
| Accesibilidad | Contraste, foco, etiquetas | Lighthouse / axe | Pendiente |
| Unitarias | Precios, filtros, validaciones | Vitest | Pendiente |
| E2E automatizadas | Flujos completos cliente y admin | Playwright | Pendiente |
| Regresión | Repetir casos críticos en cada versión | Manual → Playwright | Pendiente |

Configuraciones a probar: Chrome (Windows/Android), Safari (iOS); pantallas de 360px, 768px y 1440px; PWA instalada y en navegador.

Datos de prueba: productos de cada categoría (uno agotado), barrios con y sin restricción, y los tres estados del local.

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

- 100% de los casos de prioridad P1 aprobados.

- Mínimo 90% de los casos P2 aprobados.

- QC-01 a QC-05 cumplidos.

- Sin defectos abiertos de severidad crítica o alta.

- Pedido por WhatsApp correcto (producto, extras, notas, envío y total).

- npm run build sin errores.

- Las escrituras sin sesión devuelven 401/403 (RLS).

Criterios de Suspensión

- No se puede completar un pedido (bloqueo en el checkout).

- No se puede iniciar sesión en el admin.

- Supabase no está disponible o el build no compila.

- Más de 20% de los casos P1 fallidos en un ciclo.

Criterios de Reanudación

- El defecto bloqueante está corregido y verificado.

- El entorno está disponible de nuevo.

- Se repiten los casos que fallaron y los de humo (smoke) del flujo de pedido.

Entregables

- Este Plan de Pruebas.

- Casos de prueba (docs/03_plan_de_pruebas.md: CL, AD, SE, NF).

- Registro de resultados de ejecución.

- Reporte de defectos (en ClickUp), con pasos y evidencia.

- Capturas o videos de evidencia.

- Reportes de Lighthouse.

- Informe final de pruebas.

Resumen de pruebas ya realizadas (Basado en el repositorio y lo confirmado por el equipo. Todas son manuales):

| Tipo | Qué se probó | Cómo | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional manual – checkout | Celular solo números y 10 dígitos; dirección obligatoria; sin tarjeta; mensaje de Operación Normal | Uso directo en el navegador | PENDIENTES.md ("Ya hecho") |
| Pedidos por WhatsApp | Pedidos reales o de prueba con el desglose generado | Envío real a WhatsApp | Pedidos en la tabla orders |
| Móvil | La app en celular (Android/iPhone) | Dispositivos reales | Commits "optimizaciones móviles", "mejoras en checkout" |
| Panel admin | Crear, editar y eliminar productos, barrios y ajustes | Uso directo del panel | Commits del panel admin |
| Login y seguridad | Acceso admin y autorización de correos | Pruebas manuales de login | Commit "seguridad login" |
| Verificación de contenido | Solo existe el número 320 444 9987 en el código | Búsqueda en el código | PENDIENTES.md |
| Integración puntual | Consulta de orders y forma de items | Script test_orders.js | Script en el repositorio |
| Build y despliegue | Compilación y despliegue en Vercel | npm run build, Vercel | dist/, .vercel/ |

Nota: No hay registro formal (casos, resultados o capturas) de estas pruebas. Se documentan como pruebas exploratorias de aceptación informal.

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

- PC o portátil con acceso a internet estable.

- Celular Android y celular iPhone (o emuladores).

- No se requieren servidores propios (nube).

Requerimientos de Entornos – Software

- Node.js y npm; npm run dev para entorno local.

- Navegadores: Chrome, Edge, Safari (iOS) y Firefox.

- Proyecto Supabase de pruebas (BD, Auth, Storage) con datos de ejemplo.

- Cuenta de administrador de pruebas.

- WhatsApp instalado para validar el enlace del pedido.

- Despliegue de prueba en Vercel (preview).

Herramientas de Pruebas Requeridas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Vitest + Testing Library | Pruebas unitarias y de componentes |
| Playwright | Pruebas E2E |
| Lighthouse | Rendimiento, accesibilidad y PWA |
| Chrome DevTools | Responsive, red y consola |
| ClickUp | Gestión de tareas y defectos |
| Git | Control de versiones |

Personal

| Rol | Cantidad |
| --- | --- |
| Líder de pruebas | 1 |
| Tester / analista de QA | 1–2 |
| Desarrollador (corrección de defectos) | 1 |
| Cliente / dueño del negocio (aceptación) | 1 |

Entrenamiento

- Conocer el flujo de pedido y el panel de administración.

- Uso de Playwright/Vitest (si se automatiza).

- Uso de ClickUp para registrar defectos.

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

1. Preparar el entorno de pruebas y los datos.

2. Ejecutar pruebas de humo (menú → carrito → checkout → WhatsApp).

3. Ejecutar los casos por módulo (cliente, admin, seguridad, no funcionales).

4. Registrar el resultado de cada caso (Aprobado / Fallido / Bloqueado).

5. Reportar defectos en ClickUp con severidad, pasos y evidencia.

6. Reprobar tras la corrección y ejecutar la regresión.

7. Emitir el informe final.

Matriz de Responsabilidades

| Actividad | Líder de pruebas | Tester | Desarrollador | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el plan | R | C | C | I |
| Aprobar el plan | A | I | I | A |
| Diseñar casos | A | R | C | I |
| Ejecutar pruebas | A | R | I | I |
| Reportar defectos | A | R | I | I |
| Corregir defectos | I | I | R | I |
| Aceptación final | R | C | I | A |

Cronograma

| Fase | Duración | Predecesora |
| --- | --- | --- |
| Preparación del entorno y datos | 1 día | – |
| Diseño y revisión de casos | 2 días | Preparación |
| Pruebas funcionales cliente | 3 días | Casos |
| Pruebas funcionales admin | 2 días | Casos |
| Pruebas de seguridad (RLS) | 1 día | Casos |
| Pruebas no funcionales | 2 días | Funcionales |
| Corrección y reprueba | 3 días | Reporte de defectos |
| Regresión e informe final | 2 días | Corrección |

Premisas

- Los requisitos de RESUMEN_PROYECTO.md son la referencia vigente.

- Habrá un entorno de pruebas estable de Supabase.

- El equipo estará disponible durante el cronograma.

- Las pruebas serán manuales mientras no se configure la automatización.

Dependencias y Riesgos

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Pedido guardado antes de abrir WhatsApp (pedidos fantasma) | Alta | Alto | Corregir executeWhatsAppOrder antes de las pruebas finales |
| R2 | Credenciales expuestas (test_orders.js) | Alta | Alto | Usar variables de entorno y rotar la clave si es necesario |
| R3 | Pruebas en producción alteran datos reales | Media | Alto | Crear un proyecto Supabase de pruebas |
| R4 | Falta de pruebas automatizadas: regresiones | Alta | Medio | Automatizar los flujos críticos con Playwright |
| R5 | Caché de 5 min muestra datos desactualizados | Media | Bajo | Forzar refresco en los casos de prueba |
| R6 | Caída de Supabase o Vercel | Baja | Alto | Reintentar y reprogramar las pruebas |
| R7 | Cambio del modelo de datos (migración) | Media | Alto | Repetir las pruebas de regresión tras migrar |
| R8 | Poca disponibilidad del equipo | Media | Medio | Priorizar los casos P1 |

Referencias

- RESUMEN_PROYECTO.md – especificación, reglas de negocio y criterios QC-01..QC-05.

- PENDIENTES.md – tareas hechas y pendientes.

- docs/01_prototipo_componentes.md – prototipo de baja fidelidad.

- docs/02_modelo_relacional.md – modelo de datos.

- docs/03_plan_de_pruebas.md – casos de prueba detallados.

- docs/clickup_tareas.csv – tareas para ClickUp.

- ISO/IEC/IEEE 29119 y estándar IEEE 829 (referencia general).

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PWA | Aplicación web progresiva instalable en el celular |
| RLS | Row Level Security: reglas de seguridad por fila en Supabase |
| E2E | Pruebas de extremo a extremo (flujo completo del usuario) |
| Regresión | Repetir pruebas para comprobar que lo existente sigue funcionando |
| Smoke test | Prueba rápida de los flujos esenciales |
| Caso de prueba | Pasos, datos y resultado esperado para verificar una funcionalidad |
| Severidad | Impacto de un defecto: crítica, alta, media o baja |
| QC-01..QC-05 | Criterios de aceptación clave del proyecto |
| WhatsApp (wa.me) | Enlace que abre un chat con el mensaje del pedido ya armado |
| Supabase | Plataforma de base de datos, autenticación y almacenamiento del proyecto |